S.I.D
Journal de bord

Date	Travail Effectué	Problème rencontré
18/10/2021	Recherche de projet, mise en place d’un GANTT, Etude de marcher	Aucune difficulté rencontrée.
19/10/2021	Etudes des produits, Création du logo	Difficulté a trouve certaine référence.
22/10/2021	Création des croquis et du cahier des charges, Début création de base de données	Aucune difficulté rencontrée.
8/11/2021 / Arrivé de Guyviane dans l’équipe	Création de l’interfaces web et analyse d’un nouveau système d’empreinte,	Nous avons pas trouvé de notice pour l’egistec es603 car elle n’existe pas.
9/11/2021	Installation des drivers, travail sur la base de donnée	Difficulté a faire la base de donnée.
10/11/2021	Préparation de l’orale, poursuite du travail sur la base de donnée, comparatif des différents lecteur d’empreinte)	Difficulté a faire la base de donnée, Difficulté a trouve certaine référence car elle n’existe pas.
12/11/2021	Création du devis et du compte rendu. Mise à disposition des documents sur le Github.	Aucune difficulté rencontrée.